Строительная компания «Вильбур»

Тел: +79088417272

ООО «Вильбур»
ИНН 7203512345 · ОГРН 1237200098765 · КПП 720301001
р/с 40702810900000054321 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810100000000964 · БИК 046577964
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 68, офис 401
тел. +7 (3452) 55-72-72 · info@vilbur.online

АКТ №АВ-00009

о выполненных работах (форма ВКР)

Объект: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 62, кв. 12     Дата: 09.07.2026

Исполнитель Строительная компания «Вильбур» и Заказчик Морозов Константин Львович составили настоящий Акт о том, что выполнены и приняты следующие работы:

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ГКЛ потолка | м² | 46.00 | 780.00 | 35880.00 |
| 2 | Поклейка обоев | м² | 132.00 | 320.00 | 42240.00 |
| 3 | Установка дверей | шт | 5.00 | 2500.00 | 12500.00 |
| 4 | Сантехнические работы | шт | 8.00 | 1800.00 | 14400.00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 105020.00 |

Работы выполнены в полном объёме, в согласованные сроки, с надлежащим качеством.

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Строительная компания «Вильбур» | Морозов Константин Львович |
| _______________ / подпись | _______________ / подпись |